会议记录

新厂搬迁安全会议部署落实工作

| 会议日期 | 2026年10月26日 | 会议时间 | 18:28—19:42 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 新厂搬迁、安全生产及管理落实 | 记录来源 | AI摘要初稿（原始Word文档） |
| 参会人员 | 原始记录仅标注“讲话人1、讲话人2、讲话人3” | 记录状态 | 整理稿；具体参会人待核实 |
| 文件来源 | 新厂搬迁安全会议部署落实工作_AI 摘要.doc | 整理原则 | 未核实姓名或口头建议不直接固化为正式责任 |

说明：本记录根据用户提供的会议摘要整理。人员姓名、部门归属和责任人优先参照公司受控组织架构资料；原摘要中无法与受控资料对应的姓名，统一标注为“待确认”，不擅自替换。

阅读标识：正文/事实  注：整理说明  【待确认】需核实  ◆重点/必须执行

# 一、会议背景与总体要求

新厂搬迁已完成，会议重点转向搬迁后的安全生产、现场秩序、后勤管理、人员培训、成本控制和管理执行。

会议强调安全优先，管理人员必须做到“先布置、再检查、再闭环”，不能只完成口头传达而不跟踪落实。

新厂环境和两个公司合并后的工作方式需要磨合，要求员工加强团队意识、主人翁意识和全局意识；具体问题应通过合理渠道反馈，并优先提出解决方案。

# 二、主要讨论内容

## 1. 安全生产与隐患排查

搬迁后已出现夹伤、剪刀跌落等安全事件，要求各级管理人员追查原因并落实防范措施。

模具、冲床、磨床、钻床、叉车、升降车、拖车及重物吊运均需重点检查；严禁人员停留在叉车臂及重物可能坠落、倾倒区域。

电源、照明、排风扇及设备接线需要排查，线缆应固定、不得落地，避免被叉车或升降车压破造成短路。

各车间每周六组织安全会并形成记录；各车间主管负责隐患排查、上报和整改跟踪。

## 2. 新员工培训与保险

新员工入职前三天由指定带教人负责，必须先进行安全培训并持续观察，不得未经培训直接上岗。

培训要结合现场操作反复讲解，覆盖设备、水、电、气、冲床、模具及其他危险源；培训效果需要通过实际操作确认。

新员工入职三天后应办理团体意外险，具体经办人员以公司最终确认结果为准。

带教奖励的金额和统一标准需要进一步确认，不能仅以“已安排带教”作为完成依据。

## 3. 着装、后勤与现场秩序

自2026年10月27日起检查工作着装，禁止穿拖鞋、凉鞋、短裤等易造成皮肤外露、打滑或碰伤的服装。

会议摘要提出员工违规一次罚款20元、管理人员宣传不到位一次罚款10元。该处罚安排涉及制度和薪资扣款，正式执行前应由管理层、人事及财务确认合法合规性和适用范围。

垃圾实行分类、定点收集和及时转运；烟头须熄灭后投入指定容器。杂物间按使用频率和美观要求分区整理，落实5S/7S中的整理要求。

食堂、厕所、宿舍、车辆停放和楼梯间卫生需要明确规则并安排责任或轮值。

## 4. 仓库、模具与成本改善

排查新农仓库账物不符问题，推动仓储实物、台账和库位一致；模具配件按区域管理并纳入台账。

领料、废料入库及以旧换新等环节需要进一步明确申请、签字和记录要求，减少浪费和资产失控。

针对电镀、除油粉、抛光液、废料等成本项目，要结合客户要求区分质量标准，查找可行的工艺和成本改善方案。

改善事项不能停留在提出问题，应明确验证、责任和结果，避免因敷衍造成重复维修和成本上升。

## 5. 会议记录与形象提升

建立会议记录制度，记录会议提纲、决定和行动事项；下次会议检查上次事项完成情况。

会议记录需要由相关主管签名确认。原摘要提到王名涵，已在职工名单中核实；其他签名人员仍需按会议实际出席情况确认。

会议室拟采购高清电视屏和数据线，用于连接办公电脑、改善会议和办公形象；采购、报销和费用分摊关系需确认。

## 6. 团建活动

会议摘要提到11月4日举行“进财神”相关仪式，初步安排每人发放50元红包，要求员工尽量参加；具体日期、参加范围、金额和经办人应再次确认。

# 三、已形成的要求与决定

从2026年10月27日起检查着装规范；处罚安排须完成制度、合规及财务确认后执行。

新员工前三天由指定人员负责带教和安全培训，三天后办理团体意外险；未完成安全培训不得上岗。

每周六组织安全会议，各车间做好记录；管理人员负责隐患排查、整改和闭环。

推行会议记录和下次会议复查机制，会议记录应由相关主管签名。

会议室采购电视屏和数据线的事项原则上同意推进，但采购负责人、预算、报销及费用分摊需确认。

团建/进财神活动原则上安排员工参加，红包金额和日期以最终通知为准。

# 四、行动事项

| 编号 | 行动事项 | 执行责任 | 结果责任/确认人 | 期限 | 完成证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 各车间组织安全隐患排查，重点检查重物吊运、叉车/升降车、模具装配、设备接线和现场通道。 | 各车间主管 | 生产部负责人：李天友；具体主管待确认 | 每周六并持续闭环 | 安全会议记录、隐患清单、整改照片/复核记录 | 待执行 |
| A-02 | 宣传并检查工作着装规范。 | 各班组组长 | 行政部负责人/总经理：王晓华；权限边界待确认 | 2026-10-27起 | 宣传记录、检查记录、违规处理确认 | 待确认 |
| A-03 | 新员工前三天指定带教并完成安全培训，培训后确认是否允许上岗。 | 各部门指定带教人 | 行政部/人事与用人部门负责人；具体人员待确认 | 新员工入职前三天 | 培训记录、带教确认、上岗确认 | 待执行 |
| A-04 | 新员工入职三天后办理团体意外险。 | 经办人待确认；原摘要中的“王秀红”暂校为王秋红，另列魏国待核实 | 行政部/人事；具体经办人及鑫隆两家公司间的分工待确认 | 入职第3天后 | 保险办理记录和人员清单 | 待确认 |
| A-05 | 排查仓库实物与台账一致性，完善模具配件分区和入账。 | 仓储组：王珊兰；具体执行人员待确认 | 营运部负责人：王晓华 | 待确认 | 盘点表、账物差异清单、模具配件台账 | 待执行 |
| A-06 | 拟定并推行会议记录提纲，后续会议检查上次行动事项。 | 会议记录人待确认；原摘要提到王名涵（职工名单：模具学徒），是否由其承担会议记录需确认 | 总经理：王晓华 | 下次会议前 | 会议提纲、签名版会议记录、复查结果 | 待确认 |
| A-07 | 采购会议室电视屏和数据线，明确预算、报销和费用分摊。 | 采购协同人待确认；原摘要相关姓名均未核实 | 总经理/财务审批关系待确认；董事长王勇涉及财务权限 | 待确认 | 采购订单、发票、报销单、安装验收记录 | 待确认 |
| A-08 | 落实宿舍楼梯间、楼层卫生及公共区域清洁排班。 | 后勤组；原摘要提到“小勇”，按用户确认更正为王勇 | 行政部/后勤负责人；授权关系待确认 | 待确认 | 排班表、检查记录 | 待确认 |
| A-09 | 确认团建/进财神活动日期、参加范围、红包金额及发放人员。 | 活动组织人待确认 | 总经理：王晓华；费用审批关系待确认 | 原摘要称11月4日，需复核 | 活动通知、签到表、发放记录 | 待确认 |

# 五、人员与组织名称核对说明

受控组织架构及职工名单中可核实的相关人员包括：王晓华（总经理，兼行政部、营运部负责人）、王勇（董事长，兼财务相关岗位；用户确认原称“小勇”指王勇）、李天友（品质部负责人，兼生产部负责人）、王珊兰（质检员，兼仓储组长及成品出货检验组长）、马金军（清洗车间负责人）、尹杰（生产计划员，兼采购员、人事员）、刘东（模具技术负责人）、王名涵（职工名单登记为模具学徒）、王秋红（职工名单登记为办公文员）。

原摘要中的姓名按职工名单和用户补充进行校正：王名涵为名单中的在职员工；“王秀红”按近似识别暂校为王秋红（办公文员），请结合原始录音/参会情况最终确认；“小勇”按用户确认指王勇。“王华”可能是王晓华的简称/识别误差，仍待确认。付善雄、魏国、陈继善、陈经理、富山雄、王立泽及“讲话人1—3”等，暂未能与现有受控名单可靠对应，保留待核实。

“鑫隆”在本次语境中指两家公司，目前正在统一管理；“新奔、新农、青龙”等现场/组织称呼及其与两家公司的对应关系，仍需结合公司实际组织口径统一记录。

# 六、待确认事项

着装处罚涉及的制度依据、审批权限、财务扣款流程和员工告知方式。

团体意外险的正式经办人、适用人员范围、办理节点和费用承担。

会议记录签名人员与会议记录归档位置。

电视屏采购负责人、预算、报销主体、两家公司费用分摊方式。

“进财神”活动的准确日期、红包标准、参加范围和费用审批。

各车间主管、带教人、宿舍卫生负责人及仓库盘点执行人的正式名单。

# 七、来源与整理信息

原始文件：新厂搬迁安全会议部署落实工作_AI 摘要.doc

原始文件路径：C:\Users\32027\.hermes\cache\documents\doc_17acb20ea91c_新厂搬迁安全会议部署落实工作_AI 摘要.doc

整理依据：会议摘要文本、鑫犇电子公司组织架构与职责矩阵模板、人员主数据（仅用于姓名/岗位核对）

整理日期：2026年10月27日

版本：v0.1 整理稿；待会议主持人/管理层核对